## **Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym w Lipsku na lata 2022-2025**

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020, poz. 1062)   
w Sądzie Rejonowym w Lipsku ustala się poniższy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2025

# DIAGNOZA

| **Działanie** | **Budynek** | **Zalecenia do wdrożenia/Element planu** |
| --- | --- | --- |
| Dostępność architektoniczna | ul. Partyzantów 1 | 1. Montaż kontrastowych nakładek na pierwszym i ostatnim stopniu schodów. 2. Remont budynku uwzględniający: a) dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych, b) budowa pochylni przed wejściem głównym do budynku |
| Dostępność architektoniczna | ul. Partyzantów 7 | 1. Remont budynku uwzględniający: a) wykonanie nowego ogrodzenia wraz z wymianą furtki na szerszą,  b) wybudowanie nowej pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z nowymi schodami wejścia głównego, c) dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych,  d) likwidacja progu w drzwiach od strony południowej, e) montaż kontrastowych nakładek na pierwszym i ostatnim stopniu schodów |

| **Działanie** | **Zalecenia do wdrożenia/ Element planu** |
| --- | --- |
| Dostępność informacyjno-komunikacyjna | 1. Informacja o zakresie działalności sądu w języku migowym i łatwym do czytania ETR |
| Dostępność cyfrowa | 1. Dostosowanie strony oraz wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej 2. Aktualizacja deklaracji dostępności |

# HARMONOGRAM

| **DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budynek** | **Element planu** | **Termin realizacji** | **Niezbędne działania** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** |
| Budynek przy  ul Partyzantów 1 | Montaż kontrastowych nakładek na pierwszym i ostatnim stopniu schodów. | 2022 | Przeprowadzenie rozpoznania rynku w zakresie zakupu nakładek na stopnie schodów. Zakup i montaż nakładek na schody. | Oddział Gospodarczy  Sądu Okręgowego w Radomiu |
| Budynek przy  ul Partyzantów 1 | Remont budynku uwzględniający: a) dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych, b) budowa pochylni przed wejściem głównym do budynku | 2024 – 2025r. | Przeprowadzenie postepowania na wybór wykonawcy (biuro projektów) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonanie remontu budynku wraz z jego dostosowaniem. | Oddział Inwestycji  Sądu Okręgowego w Radomiu |
| Budynek przy  ul. Partyzantów 7 | Remont budynku uwzględniający: a) wykonanie nowego ogrodzenia wraz z wymianą furtki na szerszą, b) wybudowanie nowej pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z nowymi schodami wejścia głównego b) dostosowanie łazienek dl osób niepełnosprawnych, d) likwidacja progu w drzwiach od strony południowej; e) montaż kontrastowych nakładek na pierwszym i ostatnim stopniu schodów | 2022 – 2023r. | Przeprowadzenie postepowania na wybór wykonawcy (biuro projektów) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonanie remontu budynku wraz z jego dostosowaniem. |  |

|  |  | **DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNA** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Element planu** | **Termin realizacji** | **Niezbędne działania** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** |
| Informacja o zakresie działalności sądu w języku migowym i łatwym do czytania ETR | 2022 | Zlecenie wykonania informacji o zakresie działalności sądu w języku migowym  Przygotowanie przez pracownika sądu informacji o zakresie działalności.  Zamieszczenie powyższych informacji na stronie internetowej sądu | Oddział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Radomiu  Samodzielna Sekcja Administracyjna Sądu Rejonowego w Lipsku  Informatyk Sądu Rejonowego w Lipsku |

|  |  | **DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Element planu** | **Termin realizacji** | **Niezbędne działania** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna za wdrożenie** |
| Dostosowanie treści strony do wymogów ustawy | Działanie ciągłe | Przeszkolenie pracowników z tworzenia dostępnych dokumentów  Zamieszczanie treści dostępnych cyfrowo na stronie internetowej sądu | Informatyk Sądu Rejonowego w Lipsku |
| Aktualizacja deklaracji dostępności | Działanie ciągłe | Aktualizacja deklaracji dostępności w terminach zgodnych z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych | Informatyk Sądu Rejonowego w Lipsku |

*Na oryginale właściwe podpisy*